## Slide 1: Réalisation d’un quadricoptère
Projets tuteurés – Licence Pro Systèmes embarqués
Harold DUCEPT
Lpro SE
2013 - 2014

## Slide 2: Introduction
Comment se déroulent les mini-projets?
  Durée de 100h
  Travail en autonomie
Pourquoi faire un quadricoptère?
  Faire du modélisme
  Faire quelque chose qui vol
  Faire de belles prises de vue
Pourquoi le faire pendant les projets tuteurés?
  Voué à l’abandon dans le cas contraire
  Me permet d’être sur un projet sur lequel je suis motivé

## Slide 3: Sommaire
Organisation du système
  Les différents sous-ensemble et leur utilité
  L’organisation de ces CU à l’aide d’un OS.
Etat du système au début du projet tuteuré
  Partie PC
  Partie Embarquée
Avancement
  Gyroscope
  Altimètre
  Moteurs
Etat du projet à la fin
  Partie PC
  Partie embarquée
Conclusion

## Slide 4: 1. Organisation du système
Les différents sous-ensembles
DRONE
Système Embarquée
Station sol
Organisation du système - Les différents sous-ensemble et leur utilité | Etat du système | Avancement | Etat du projet à la fin | Conclusion

## Slide 5: Les différents sous-ensembles
Station sol
Station sol
Système réception vidéo
Commande
Ecran
XBee
Joystick / clavier / souris
Organisation du système - Les différents sous-ensemble et leur utilité | Etat du système | Avancement | Etat du projet à la fin | Conclusion

## Slide 6: Les différents sous-ensembles
Batterie
Partie Embarquée
Partie Embarquée
PCB
Gyroscope
Système Vidéo
Partie mécanique
µ-contrôleur
Altimètre
Variateur
Boussole
Armature
Moteurs
Hélices
Caméra
Système émission
Antenne
XBee
Organisation du système - Les différents sous-ensemble et leur utilité | Etat du système | Avancement | Etat du projet à la fin | Conclusion

## Slide 7: Organisation des CUs à l’aide d’un OS
Pourquoi utiliser un OS?
  Faire tourner en parallèle des morceaux de code indépendants
  Avoir une couche d’abstraction matériel
  Code portable sur tout les microcontrôleurs où le portage de l’OS à été réalisé
Pourquoi utiliser ChibiOS?
  Code compatible avec le microcontrôleur que je possède
  Développé avec un IDE gratuit et que je connais
  Organisation du système - L’organisation de ces CU à l’aide d’un OS| Etat du système | Avancement | Etat du projet à la fin | Conclusion

## Slide 8: Organisation des CUs à l’aide d’un OS
Thread principal
ThreadRoulisTangage
ThreadComRcv
ThreadAltitude
ThreadLacet
ThreadComSnd
  Organisation du système - L’organisation de ces CU à l’aide d’un OS| Etat du système | Avancement | Etat du projet à la fin | Conclusion

## Slide 9: 2. Etat du système au début du projet
Partie PC
  ToDo List:
    Interface graphique
    Réception et décodage des trames
    Codage et envoi des trames
    Gestion des évènements
    Recommencer la partie PC…
  Organisation du système | Etat du système - Partie PC| Avancement | Etat du projet à la fin | Conclusion

## Slide 10: Etat du système au début du projet
Partie embarquée
  ToDo List:
    Implantation de l’OS
    Paramétrer un bus I²C
    Gérer la position du quadricoptère
    Gérer l’altitude du quadricoptère
    Réaliser une liaison série sans fil pour envoyer et recevoir des données entre le PC et le quadricoptère
    Choisir et mettre en place les sorties moteurs
    Faire une structure et un PCB
    Rechercher et mettre en place les équations permettant la stabilisation du système
    Rechercher et mettre en place les équations permettant le filtrage des données
  Organisation du système | Etat du système - Partie embarquée| Avancement | Etat du projet à la fin | Conclusion

## Slide 11: 3. Avancement du projet durant les 100h
Gyroscope
  Utilité?
    Permet la gestion du tangage, du roulis et du lacet
  Modèle choisi
    MPU-6050 à 2,98€: Gyroscope 6 axes: 3 angles + 3 accélérations
    Fonctionne sur bus I²C, alimenté en 3,3V ou 5V
  Organisation du système | Etat du système | Avancement - Gyroscope| Etat du projet à la fin | Conclusion

## Slide 12: Avancement du projet durant les 100h
  Si angle compris entre 49151(0xBFFF) et 65535(0xFFFF):
  Sinon, si angle compris entre 0(0x0000) et 16384(0x4000):
  Sinon:
Gyroscope
  Fonctionnement:
  Conversion de l’angle:
  Organisation du système | Etat du système | Avancement - Gyroscope| Etat du projet à la fin | Conclusion

## Slide 13: Avancement du projet durant les 100h
Gyroscope
  Difficultés rencontrées:
    Paramétrage de l’I²C laborieux
    Impossible de récupérer un angle de lacet correct.
    Documentation ne fournissant pas les informations nécessaires.
    Basé sur un code de démonstration pas forcément bien expliqué (en chinois…)
  Organisation du système | Etat du système | Avancement - Gyroscope| Etat du projet à la fin | Conclusion

## Slide 14: Avancement du projet durant les 100h
Capteur de pression atmosphérique
  Utilité
    Connaître l’altitude du quadricoptère en se basant sur la pression atmosphérique.
  Modèle choisi
    BMP085 à 9,64€: Capteur de pression atmosphérique d’une précision d’environ 25 cm.
    Fonctionne sur bus I²C, alimenté en 3,3V ou 5V.
  Organisation du système | Etat du système | Avancement - Altimètre| Etat du projet à la fin | Conclusion

## Slide 15: Avancement du projet durant les 100h
Capteur de pression atmosphérique
  Fonctionnement:
  Difficultés rencontrées
    Problème d’allocation mémoire avec l’OS
    Problème optimisation compilateur
    Algorithme compliqué à mettre en place pour convertir la pression atmosphérique en altitude
  Organisation du système | Etat du système | Avancement - Altimètre| Etat du projet à la fin | Conclusion

## Slide 16: Avancement du projet durant les 100h
Moteurs
  Utilité
    Les moteurs permettent d’entrainer les hélices.
    Commandés par le biais de variateurs
  Modèle choisi
    Moteurs:
    Moteurs NTM brushless 1100kv – 20A max – 57g
    Variateur:
    Variateur Qbrain 4x25A (4 variateurs dans un seul bloc)
    Batterie:
    Batterie LiPo Turnigy 3300mAh 25-50C 4 Cellules – 14,8V
    Hélices:
    10x4,5 pouces: 2 sens horaire, 2 sens trigo
  Organisation du système | Etat du système | Avancement - Moteurs| Etat du projet à la fin | Conclusion

## Slide 17: Avancement du projet durant les 100h
Moteurs
  Hardware:
  Fonctionnement:
  Difficultés rencontrées:
    Absence de documentation concernant le variateur -> compliqué de savoir comment les démarrer.
  Organisation du système | Etat du système | Avancement - Moteurs| Etat du projet à la fin | Conclusion

## Slide 18: 3. Etat du projet à la fin des 100h
Partie PC
  ToDo List:
    Interface graphique
    Réception et décodage des trames
    Codage et envoi des trames
    Gestion des évènements
    Recommencer la partie PC…
  Organisation du système | Etat du système | Avancement - Moteurs| Etat du projet à la fin – partie PC | Conclusion

## Slide 19: Etat du projet à la fin
Partie embarquée
  ToDo List:
    Implantation de l’OS
    Paramétrer un bus I²C
    Gérer la position du quadricoptère
    Gérer l’altitude du quadricoptère
    Coder et envoyer sur une liaison série la position du quadricoptère
    Recevoir et décoder la position désirée du quadricoptère
    Choisir et mettre en place les sorties moteurs
    Faire une structure et un PCB
    Rechercher et mettre en place les équations permettant la stabilisation du système
    Rechercher et mettre en place les équations permettant le filtrage des données
  Organisation du système | Etat du système | Avancement - Moteurs| Etat du projet à la fin – partie embarquée | Conclusion

## Slide 20: Conclusion
Permis d’avancer sur un projet voué à l’échec dans le cas contraire
Revoir des notions vues en cours
Découvrir un nouvel OS
Développer mes capacités de débogage
Confirmer mon choix de vouloir travailler dans l’embarqué
  Organisation du système | Etat du système | Avancement - Moteurs| Etat du projet à la fin | Conclusion